Kế hoạch Tối ưu & Chuẩn hoá Micro-module

Giai đoạn 1: Thông báo + Tra cứu Lịch (Sinh viên & Giảng viên/Cán bộ) — trước khi làm Cổng Desktop

# 1. Nguyên tắc & phạm vi Giai đoạn 1

- Không thêm tính năng mới. Chỉ làm cho 2 nhóm đã có chạy đúng và chắc: Thông báo, và tra cứu Lịch (TKB sinh viên, lịch thi, lịch giảng dạy giảng viên, lịch công tác cán bộ).

- Mọi endpoint/màn hình trong phạm vi này phải đi qua một API client duy nhất, dùng chung một cách xử lý cache/offline, và một cách xử lý lỗi — không mỗi màn tự viết lại.

- Backend: mỗi domain có router riêng biệt; không còn route rời nằm thẳng trong Main.py hoặc trộn lẫn domain khác trong cùng 1 file.

- Việc mở Cổng quản trị Desktop (đã thiết kế ở tài liệu trước) chỉ bắt đầu sau khi Giai đoạn 1 này đạt tiêu chí "Done" ở mục 6.

# 2. Việc nền tảng cần làm trước (chặn các việc khác)

Secrets & cấu hình

- Hiện có ít nhất 4 bộ connection string SQL Server khác nhau (Main.py, config.py, config/settings.py, routers/admin_schedule.py, database/db_config.py) và OpenAI API key hardcode ở nhiều file. Gộp về một Settings đọc từ .env, xoá hết các bản hardcode, xoay lại (rotate) OpenAI key vì đã lộ plaintext ở nhiều nơi cùng lúc.

Dọn rác trước khi refactor

- router.py và api_academic.py ở thư mục gốc trùng tên với bản trong backendappsv/routers/ — cần xác nhận có đang được import hay không rồi xoá, tránh nhầm khi sửa.

- ~19 file "...Copy..."/backup trong backendappsv, thư mục routers/bk/, và các .zip cũ trong lib/views — nên dọn để không ai sửa nhầm bản cũ trong lúc tách module.

# 3. Module Thông báo (Notifications)

Vấn đề cụ thể đang có

- NotificationService (frontend) gọi thẳng package:http với domain hardcode, không qua VinhUniClient → thiếu token/device header, không tận dụng được xử lý 401/403 tập trung đã xây sẵn.

- Nút "Đánh dấu tất cả đã đọc" trong thongbao_screen.dart chỉ đóng hộp thoại, không gọi hàm nào — tính năng này hiện không hoạt động.

- `q; lệnh gọi API /mark-read/{id} đã bị comment trong code — trạng thái đọc không đồng bộ lên server (đổi máy/cài lại app sẽ mất, số liệu server sai).

- Backend vinhuni_notifications/router.py dài 1917 dòng, gộp chung ít nhất 6 domain khác nhau: feed thông báo, gửi thông báo hàng loạt, lịch sử chat, đổi mật khẩu, tìm kiếm người dùng, custom group, và cả yêu cầu điểm danh của sinh viên.

- Không tồn tại endpoint "đánh dấu tất cả đã đọc" ở backend — nút UI có nối lại cũng chưa có API để gọi.

- Hàm verify_aspnet_v3 bị định nghĩa trùng 2 lần trong cùng file router.py.

Việc cần làm — Backend

- Tách vinhuni_notifications/router.py thành: feed_router.py (get-notifs, get-notif-detail, count-unread, hide-notif, mark-read, mark-all-read, save-fcm-token) và broadcast_router.py (các send-notification-*, sent-history, notification-report, custom-group*).

- Dời send-attendance-request, update-attendance-status, attendance-history sang attendance_router.py (đúng domain); dời change-password, admin/search-user sang router người dùng riêng.

- Thêm endpoint POST /api/mark-all-read/{user_id}.

- Xoá hàm verify_aspnet_v3 bị trùng và 3 khối get-notifs cũ đang bị comment.

Việc cần làm — Frontend

- Refactor NotificationService: chuyển toàn bộ gọi mạng sang API client chung (VinhUniClient/dio) thay vì package:http.

- Tạo notification_repository.dart gộp logic SQLite + API hiện đang rải ở NotificationService, ThongBaoScreen, DatabaseHelper; expose fetchFeed(), markRead(id), markAllRead(), hideNotif(id).

- Nối nút "Đánh dấu tất cả đã đọc" vào markAllRead() thật.

- Bỏ đoạn code mark-read bị comment, gọi API thật qua repository.

# 4. Module Lịch (4 phân hệ: SV / Lịch thi / Giảng viên / Cán bộ)

Vấn đề cụ thể đang có

- lib/services/thoikhoabieu.dart chứa nguyên một class ThoiKhoaBieuScreen (UI đầy đủ) trùng tên với lib/views/thoikhoabieu_screen.dart, và tự import chính nó — code chết gây nhầm lẫn. main.dart đang dùng bản trong views/, nên bản trong services/ gần như chắc chắn là rác.

- 4 màn hình lịch (thoikhoabieu_screen, lichthi_screen + LichThiService, tkb_giangvien_screen, schedule__canbo_screen) mỗi màn tự viết lại logic gọi mạng/cache/offline theo cách khác nhau.

- 3 trong 4 màn (SV, lịch thi, giảng viên) dùng package:http trực tiếp, lặp lại y hệt domain "https://mobi.vinhuni.edu.vn/api" trong từng file. Chỉ màn lịch công tác cán bộ (schedule__canbo_screen.dart) dùng đúng VinhUniClient chuẩn — nên lấy làm mẫu để chuẩn hoá 3 màn còn lại.

- Màn giảng viên tự nối chuỗi "CB$_userId" thủ công để tạo mã giảng viên khi gọi API — dễ vỡ nếu backend đổi định dạng mã.

- Backend: get-filters và get-schedule (TKB sinh viên) định nghĩa route rời thẳng trong Main.py, không thuộc router nào; routers/admin_schedule.py (lịch cán bộ) còn một khối verify_staff_token cũ bị comment và tự định nghĩa lại connection string riêng (khác 2 nơi kia).

Việc cần làm — Backend

- Tạo routers/schedule_router.py, dời get-filters + get-schedule (SV) ra khỏi Main.py.

- Dọn routers/admin_schedule.py: xoá khối comment cũ, dùng chung DBConfig/Settings thay vì tự khai connection string.

Việc cần làm — Frontend

- Xoá lib/services/thoikhoabieu.dart sau khi xác nhận không nơi nào import.

- Tạo lib/core/api + lib/core/offline dùng chung: 1 API client duy nhất + 1 hàm cachedFetch() generic, thay cho đoạn "đọc cache → hiện ngay → gọi API ngầm → so sánh → ghi đè" đang bị copy-paste ở cả 4 màn.

- Refactor 4 màn hình lịch dùng chung api client + cachedFetch(); bỏ cách nối chuỗi "CB" thủ công ở màn giảng viên.

# 5. Đẩy sang Giai đoạn 2

| Nhóm tính năng | Lý do để Giai đoạn 2 |
| --- | --- |
| Điểm danh (mo_diem_danh, diem_danh_sv, live_attendance, face_scan_pro) | Phụ thuộc camera/phần cứng, rủi ro và công sức test cao hơn hẳn thông báo/lịch |
| Duyệt vắng học / xin phép (duyet_vang_hoc, quan_ly_xin_phep) | Phụ thuộc dữ liệu điểm danh ổn định trước |
| Điểm thi & bảng điểm tổng hợp (diemthi, bang_diem_tong_hop) | Cùng nhóm học vụ nhưng UI/logic tính điểm phức tạp hơn, nên làm sau khi lịch + thông báo đã chắc |
| Tài chính, BHYT, tra cứu chứng chỉ | Ít thay đổi/ít lỗi phát sinh hơn, chưa cấp thiết |
| Chat nhóm nâng cao, Thư ký AI, voice control, face scan, OneDrive | Tính năng AI/nâng cao, nên làm khi nền tảng core đã ổn định |
| Cổng quản trị Desktop (đã thiết kế ở tài liệu trước) | Chỉ bắt đầu sau khi Giai đoạn 1 (thông báo + lịch) xong, vì portal desktop sẽ gọi lại đúng các API này |

# 6. Checklist thực thi theo thứ tự ưu tiên

| # | Việc cần làm | Khu vực | File / vị trí liên quan | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gộp mọi connection string & API key (OpenAI, SQL Server, client secret Office 365) vào .env, xoay lại các key/mật khẩu đã lộ | Backend | Main.py, config.py, config/settings.py, routers/admin_schedule.py, database/db_config.py | 0.5–1 ngày |
| 2 | Xác nhận rồi xoá router.py & api_academic.py ở thư mục gốc (trùng tên, có vẻ không được Main.py import), ~19 file *Copy*/backup, routers/bk/ | Cleanup | Thư mục gốc + backendappsv/ | 0.5 ngày |
| 3 | Xoá lib/services/thoikhoabieu.dart (class trùng tên với views/thoikhoabieu_screen.dart, tự import chính nó) | Frontend cleanup | lib/services/thoikhoabieu.dart | 0.25 ngày |
| 4 | Tạo core dùng chung: 1 API client duy nhất (dựa trên VinhUniClient) + 1 hàm cachedFetch() generic thay cho code cache copy-paste ở 4 màn lịch | Frontend core | lib/core/api/, lib/core/offline/ | 1 ngày |
| 5 | Tách vinhuni_notifications/router.py (1917 dòng) thành feed_router / broadcast_router; dời nhầm-domain (điểm danh, đổi mật khẩu, tìm user) sang router đúng chỗ; xoá hàm verify_aspnet_v3 bị trùng 2 lần | Backend | backendappsv/vinhuni_notifications/router.py | 1.5 ngày |
| 6 | Thêm endpoint POST /api/mark-all-read/{user_id} (hiện chưa tồn tại) | Backend | routers/notifications/feed_router.py (mới) | 0.25 ngày |
| 7 | Tạo routers/schedule_router.py, dời get-filters + get-schedule (TKB sinh viên) ra khỏi Main.py | Backend | Main.py → routers/schedule_router.py | 1 ngày |
| 8 | Refactor NotificationService: bỏ package:http, chuyển hết sang API client chung; nối nút "Đánh dấu tất cả đã đọc" vào API thật (hiện chỉ đóng dialog, không làm gì) | Frontend | lib/services/notification_service.dart, lib/views/thongbao_screen.dart | 1 ngày |
| 9 | Tạo notification_repository.dart gộp logic SQLite + API (đang rải ở NotificationService/ThongBaoScreen/DatabaseHelper) | Frontend | lib/features/notifications/ | 0.5 ngày |
| 10 | Refactor 4 màn lịch (SV, lịch thi, giảng viên, cán bộ) dùng chung api client + cachedFetch(); bỏ nối chuỗi thủ công "CB$id" ở màn giảng viên | Frontend | thoikhoabieu_screen.dart, lichthi_screen.dart, tkb_giangvien_screen.dart, schedule__canbo_screen.dart | 1.5 ngày |
| 11 | Viết 6–8 test tích hợp cơ bản: get-notifs, mark-read, mark-all-read, get-schedule (4 loại) | Backend test | backendappsv/test/ (mới) | 1 ngày |
| 12 | Kiểm thử thủ công round-trip: đăng nhập SV/GV/cán bộ, xem đủ 4 loại lịch, nhận & đọc thông báo, mark-all-read, tắt mạng xem cache | QA | — | 0.5 ngày |

Tổng ước lượng: ~9–10 ngày làm việc cho 1 lập trình viên.

# 7. Tiêu chí "Done" của Giai đoạn 1

- 100% API của 2 module (thông báo, lịch) gọi qua một API client duy nhất — không còn package:http rải rác.

- Không còn màn hình/service nào tự viết logic cache/offline riêng — dùng chung cachedFetch().

- Nút "Đánh dấu tất cả đã đọc" hoạt động thật và đồng bộ lên server.

- Không còn secret plaintext trong các file đã đụng tới ở bước dọn dẹp.

- Không còn file/class trùng lặp trong 2 domain này (đã xoá thoikhoabieu.dart, các bản router trùng).

- Cả 4 loại lịch (SV/thi/giảng viên/cán bộ) load được cả khi online lẫn offline, theo cùng một pattern code.

- Sau khi đạt các tiêu chí trên → bắt đầu triển khai Phase 1 của Cổng quản trị Desktop theo tài liệu thiết kế trước đó.