Thiết kế Cổng Quản trị Desktop (Web Admin Portal)

Cho hệ thống VinhUni App — dành cho Cán bộ/Giảng viên và Quản trị hệ thống

# 1. Bối cảnh

VinhUni App hiện là ứng dụng Flutter cho sinh viên và cán bộ/giảng viên (thời khoá biểu, điểm thi, điểm danh, chat, thông báo...), kết nối backend FastAPI (backendappsv) với SQL Server, Firebase, đồng bộ LMS/Moodle và các dịch vụ AI (chatbot, OCR, vector search).

Nhiều tác vụ của cán bộ/giảng viên và quản trị viên — điểm danh cả lớp, duyệt hàng loạt đơn xin nghỉ, tra cứu bảng điểm nhiều sinh viên, theo dõi tiến trình đồng bộ hệ thống — đang phải thực hiện trên màn hình điện thoại hoặc trực tiếp qua script/SSH. Đây là những việc phù hợp hơn với desktop: màn hình lớn, bảng dữ liệu nhiều cột, thao tác hàng loạt, xuất file.

Theo lựa chọn đã thống nhất, tài liệu này thiết kế một Web Admin Portal riêng (không mở rộng app Flutter sang desktop), dùng chung backend FastAPI hiện có.

# 2. Mục tiêu & phạm vi

- Đối tượng dùng: Cán bộ/Giảng viên và Quản trị hệ thống (Admin) — không phục vụ sinh viên.

- Dùng chung backend FastAPI hiện có, bổ sung thêm một số endpoint admin-only (trạng thái job, export, phân quyền chi tiết hơn).

- Ưu tiên các tác vụ lặp lại hàng ngày/hàng tuần, khối lượng dữ liệu lớn, hoặc cần theo dõi tiến trình dài hạn.

# 3. Kiến trúc đề xuất

- Frontend: SPA React + TypeScript (hoặc Vue), UI component dạng data-table (sort/filter/export) — ví dụ TanStack Table + Ant Design/MUI.

- Auth: tái sử dụng JWT hiện có (auth/jwt_handler.py, security_guard.py) và luồng OAuth Office 365 đã có trong Main.py; thêm claim "role" (giảng viên / admin) để phân quyền route ở cả frontend và backend.

- Giao tiếp real-time: tái sử dụng socket.io (core/socket_manager.py) đang dùng cho chat, mở rộng thêm kênh cho "tiến trình điểm danh trực tiếp" và "trạng thái job đồng bộ".

- Triển khai: build tĩnh, phục vụ qua StaticFiles của FastAPI hoặc Nginx riêng, cùng domain con (vd. admin.mobi.vinhuni.edu.vn).

# 4. Tính năng — Cán bộ / Giảng viên

Dashboard lịch giảng dạy

- Xem lịch tuần/tháng dạng lưới lớn (map: routers/admin_schedule.py, schedule_canbo).

Điểm danh lớp học

- Mở điểm danh và xem danh sách real-time dạng bảng thay vì từng thẻ trên điện thoại (map: attendance_router.py).

- Điểm danh bằng tay cho sinh viên vắng mặt do lỗi thiết bị, xuất báo cáo điểm danh theo lớp/kỳ ra Excel.

Duyệt đơn xin nghỉ / vắng học

- Bảng danh sách đơn chờ duyệt, lọc theo lớp/khoa, chọn nhiều đơn để duyệt/từ chối hàng loạt (map: duyet_vang_hoc, quan_ly_xin_phep).

Tra cứu điểm & học vụ

- Bảng điểm nhiều sinh viên trên một màn hình, lọc theo lớp/môn, xuất Excel/PDF (map: routers/api_academic.py).

Gửi thông báo

- Soạn thảo rich-text, đính kèm file, chọn đối tượng nhận (lớp/khoa/toàn trường), xem lịch sử đã gửi (map: routers/news.py, notif_settings.py).

Thư ký AI & chat nhóm

- Gõ phím thay vì ghi âm trên điện thoại, xuất văn bản hành chính chuẩn .docx nhanh hơn (map: api/secretary_router.py, ai_corrector_service.py).

# 5. Tính năng — Quản trị hệ thống (Admin)

Giám sát đồng bộ dữ liệu

- Dashboard trạng thái các job LMS/Moodle (sync_all_lms.py, fast_sync_lms_final.py) và worker thông báo (notification_worker.py, sync_and_notify_worker.py): lần chạy gần nhất, thành công/lỗi, nút chạy lại thủ công, xem log — thay vì phải SSH đọc file log.

Quản lý người dùng & phân quyền

- Tìm kiếm tài khoản, khoá/mở tài khoản, xem token bị blacklist (utils/security.py), gán vai trò giảng viên/cán bộ/admin.

Quản lý kho tri thức AI

- Giao diện upload/xoá tài liệu, xem trạng thái vector hoá (vinhuni_ai_docs, chuyenpdf_vector.py, reindex_knowledge.py) — thay thế việc chạy script tay.

Cấu hình hệ thống

- Sửa các tham số trong appsettings.json / version_config.json qua UI có kiểm tra định dạng, thay vì sửa trực tiếp file trên server.

# 6. Lộ trình triển khai đề xuất

| Giai đoạn | Nội dung | Vì sao ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (4-6 tuần) | Đăng nhập SSO Office 365 + Dashboard điểm danh & duyệt vắng học | Tác vụ giảng viên/cán bộ dùng mỗi ngày, đang phải thao tác trên điện thoại từng dòng một |
| Phase 2 (4-6 tuần) | Bảng điểm & tra cứu học vụ dạng lưới lớn + gửi thông báo hàng loạt | Cần lọc/sắp xếp/xuất Excel nhiều cột — màn hình lớn hiệu quả hơn hẳn mobile |
| Phase 3 (6-8 tuần) | Bảng điều khiển Admin: giám sát đồng bộ LMS, worker thông báo, kho tri thức AI, quản lý người dùng | Hiện đang là script chạy tay/cron rời rạc, không ai theo dõi được trạng thái trừ khi đọc log SSH |

# 7. Việc cần dọn dẹp trước khi mở rộng

| Vấn đề | Cần làm trước khi mở rộng portal mới |
| --- | --- |
| Secret hardcode trong code | OpenAI API key, mật khẩu SQL Server, client secret Office 365 đang nằm thẳng trong nhiều file .py (Main.py, config/settings.py, sync_and_notify_worker_new.py...). Chuyển sang .env, xoay vòng lại key OpenAI vì đã lộ ở nhiều nơi. |
| Router/endpoint admin chưa tách biệt | admin_schedule.py, notif_settings.py đang chung nhóm với route sinh viên. Portal mới cần một lớp phân quyền rõ ràng (role: giảng viên / admin) trước khi expose thêm endpoint. |
| Job đồng bộ chạy rời rạc | sync_all_lms.py, fast_sync_lms_final.py, notification_worker.py là script độc lập không có API trạng thái. Cần bọc thêm endpoint trạng thái (status/last-run/log) để dashboard Admin đọc được. |
| File rác / trùng lặp | ~19 file backup "Copy", 21 file .zip, thư mục untitled folder — nên dọn để tránh nhầm phiên bản khi cả team cùng sửa backend cho portal mới. |

# 8. Bước tiếp theo

- Chốt danh sách endpoint admin cần bổ sung (trạng thái job, export Excel, quản lý user) trước khi dựng UI.

- Xử lý secrets (đưa vào .env, xoay lại OpenAI key) — nên làm song song, không chặn việc bắt đầu portal.

- Có thể bắt đầu Phase 1 (điểm danh + duyệt vắng học) như một pilot nhỏ để lấy phản hồi từ giảng viên trước khi làm tiếp.